青田县国企项目采购

竞争性磋商文件

| 采购编号： | ZYQTCG2023-001 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 青田县国有资产控股集团有限公司“聚才共富”应用二期项目 |
| 采购人： | 青田县国有资产控股集团有限公司 |
| 采购代理机构： | 台州中亿工程管理有限公司 |
| 地址： | 青田县鹤城街道润丰苑1幢2单元201 |
| 邮编： | 323900 |
| 二〇二三年九月 |

目  录

第一章 竞争性磋商公告	5

第二章 采购需求	7

一、采购概况	7

二、项目背景	7

三、项目建设目标	7

四、建设周期	7

五、建设内容	7

1.市级驾驶舱	7

2.系统改造	8

3.西餐大师全周期管理	8

4. 人才驿站	9

5．学历提升奖励	9

6.人才保险	9

7.人才公寓	9

8.人才租房	9

9.人才购房	9

10.人才金融服务	9

11.人才邮政服务	9

六、非功能性需求	9

1.系统集成需求	9

2.稳定性要求	9

4.数据监控及管理要求	9

5、运行环境要求	9

6.系统安全性要求	10

7.可扩展性要求	10

8.提供咨询服务要求	10

七、本项目建设要求	10

1.实施组织要求	10

2.软件开发、安装、测试要求	11

3.服务要求	11

4.文档及知识产权要求	11

5.项目质量保障要求	12

八、商务条款	12

第三章 供应商须知	14

1．总则	17

1.1适用范围	17

1.2定义	17

1.3资金来源	17

1.4合格的供应商	17

1.5联合体磋商	17

1.6分包	17

1.7磋商费用	17

1.8响应文件的语言及计量	18

1.9保密	18

1.10信用信息记录查询	18

1.11采购政策	18

1.12相同品牌产品	19

1.13现场考察	19

1.14质疑和投诉	19

1.15特别声明	20

2．竞争性磋商文件	21

2.1竞争性磋商文件的构成	21

2.2竞争性磋商文件的澄清、答疑、修改、补充	21

3.响应文件的组成	21

3.1响应文件内容的组成	21

3.2资格审查文件的组成	21

3.3资信商务及技术文件的组成	21

3.4报价文件的组成	21

4．响应文件的编制	21

4.1响应文件的编制要求	21

4.2响应文件的格式	22

4.3响应文件的有效期	22

4.4磋商报价	22

4.5响应文件的份数和签署	22

5．响应文件的递交	22

5.1响应文件包装	22

5.2响应文件修改和撤回	23

5.3响应文件递交地点和截止时间	23

5.4响应文件澄清、说明、补正	23

6.磋商无效情形	23

6.1在符合性审查时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效	24

6.2在技术评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效	24

6.3在报价评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效	24

6.4有下列情形之一的，其磋商无效	24

7．磋商、评审及定标	25

7.1磋商	25

7.2资格审查	26

7.3磋商评审	26

7.4定标	27

8．成交和合同	27

8.1成交	27

8.2追加采购合同标的	28

8.3成交结果	28

8.4合同签订	28

9．履约保证金	28

10．其他事项	28

第四章 合同主要条款	29

1.总则	29

2.合同文件	29

3.合同价款及支付	29

4.项目要求	29

5.保密要求	30

6.项目建设要求	30

6.1实施组织要求	30

6.1.2进度要求	30

6.2软件开发、安装、测试要求	30

6.3服务要求	31

6.4文档及知识产权要求	31

6.5项目质量保障要求	31

7.售后服务	31

8.培训要求	32

9．甲乙双方责任	32

10．违约处理	32

11.不可抗力	32

12.争议及仲裁	33

13.合同修改	33

14.合同生效	33

第五章 响应文件格式	34

一、响应文件格式说明	34

二、资格审查文件格式	35

三、资信商务及技术文件格式	46

四、报价文件格式	53

第六章 磋商评审办法及评分标准	57

# 第一章 竞争性磋商公告

项目概况: 青田县国有资产控股集团有限公司“聚才共富”应用二期项目的潜在供应商应在丽水市公共资源交易网（http://lssggzy.lishui.gov.cn/）获取（下载）采购文件，并于2023年9 月 20日9:00（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号： ZYQTCG2023-001

项目名称：青田县国有资产控股集团有限公司“聚才共富”应用二期项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）： 1490000

最高限价（元）： 1490000

合同履约期限：详见竞争性磋商文件

本项目（否）接受联合体磋商。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业。

3.本项目的特定资格要求：无。

供应商资格采用后审制。接受供应商报名或递交响应文件不表明已获取磋商资格。磋商会上通过资格审查的供应商才具有磋商资格。

三、报名及获取（下载）采购文件

1.时间：/至2023年 9 月 20 日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.地点（网址）：丽水市公共资源交易网（http://lssggzy.lishui.gov.cn/）公告附件。

3.方式：网络下载获取。

4.售价（元）：0。

四、响应文件提交

截止时间：2023年  9 月 20  日09时前（北京时间）

地   点 ：青田县瓯南街道百悦城5幢（华侨总部经济大楼）12楼1206招投标中心开标室（二）

五、响应文件开启

开启时间：2023年  9 月  20 日09时（北京时间）

地   点 ：青田县瓯南街道百悦城5幢（华侨总部经济大楼）12楼1206招投标中心开标室（二）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。

八、凡对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称：青田县国有资产控股集团有限公司

地  址：青田县鹤城街道新大街59号会展中心19楼

联 系 人：詹旭勇

联系方式：0578-6907010

质疑联系人：王佳泉

质疑联系方式：0578-6828871

2、采购代理机构信息

名  称：台州中亿工程管理有限公司

地  址：青田县鹤城街道润丰苑1幢2单元201

联系人：夏明芬

联系电话：18967072121

质疑联系人：王慧芳

质疑联系方式：0578-6957917

# 第二章 采购需求

### 一、采购概况

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 预算金额 （最高限价） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 青田县国有资产控股集团有限公司“聚才共富”应用二期项目 | 1项 | 1490000元 | 本项目不支持按年租赁报价方式，供应商报价不得超过预算金额，否则作无效标处理。 |

### 二、项目背景

为了将丽水全球华侨人才地图应用与青田聚才共富应用整合优化，形成丽水市聚才共富2.0版。提升应用实战实效作用，优化聚才共富引才入库、育才兴业、用才助企等驾驶舱功能模块，新增浙里办端人才驿站、人才保险等人才服务模块。为了拓展海外华侨归国创业路径，新增西餐大师特色技能人才培育管理。

为了突出“侨”的纽带作用，完善华侨人才数据库，延伸人才的海外图谱，鼓励海外各专业领域优秀人才回乡创业或开展学术交流。

因此需要整合丽水全球华侨人才地图应用与青田聚才共富应用，建设丽水市“聚才共富”应用，覆盖丽水市人才管理、特色人才培育、赋能华侨归国创业，提供数字化应用平台。

### 三、项目建设目标

认真做好丽水市委组织部下发的《关于加快人才地图建设》的揭榜挂帅工作任务，青田县委组织部对本县场景应用升级开发，将现有应用升级为市级应用，搭建市级平台，建立市级数据库，突出“侨”的纽带作用，整合全球华侨人才数据，建立西餐大师全周期培育，对来青人才做好相关服务。

### 四、建设周期

要求供应商制定合适、可行的进度计划，整个项目要求在2023年 12 月 31 日之前完成系统建设，并提供不少于1个月的试运行。

### 五、建设内容

### 1.市级驾驶舱

以市级层面打造市级驾驶舱，根据围绕华侨人才、青田西餐大师、聚才共富等信息进行可视化分析展示，具体如下：

（1）绿谷引才

丽水全球人才数据分析，包括人才分析、学历分析、引才计划、博士专业分布、华侨人才数据。

（2）用才助企

企业库信息、人才科创平台、各县规上企业统计、企业技术难题和人才需求数据；

（3）绿谷爱才

人才活动数据、人才之家、人才类别、人才政策、人才驿站、人才公寓数据；

（4）西餐大师

西餐大师总量、人才展示、培训分析、人才类别、西餐大师比赛、西餐大师活动。

（5）华侨人才地图

华侨人才统计信息、学历分析、年龄分析、所在国家、在业者职业排名、华侨在青田的分布。

### 2.系统改造

（1）市-县-乡三级组织架构

将青田“聚才共富”应用现有的县级组织架构升级为市、县（市、区）、乡三级组织架构，为后续该系统向全市推广做好组织支撑。系统在组织扩展升级后，配套升级权限管理，针对每层组织机构设置权限隔离，每个县乡只能看到自己相应的数据。

（2）县（市、区）平台框架

各县（市、区）级平台建议延用青田“聚才共富”的框架，基于提炼好的通用模块，向各县开放组织权限，各县进行独立维护数据即可。

### 3.西餐大师全周期管理

西餐大师全生命周期管理集成技能培训、项目推荐、创业支持、职业认证、精准推送等内容，利用原有的浙里办APP中聚才共富板块的“西餐大师培训”模块进行改造升级，逐步打造闭环人才管理体系，也是青田县数字化改革的具体应用体现。重点做好以下场景的开发：侨乡特色人才培训课程\优秀导师和学员人才库\智能化在线培训报名。

（1）培训课程

“西餐大师”培训课程应对培训课程的培训时间、地点、咨询电话及课程简介等内容进行管理。

培训课程需提供在线预报名，参加品酒师、咖啡师、火腿切片师、西餐师、西点师、葡萄酒营销师、侍酒师、烈酒师和调酒师等九大类课程。

（2）优秀导师

优秀导师管理导师姓名、导师简介、荣誉称号、任教课程、导师招聘等信息。

学员可以在移动端查看感兴趣的导师跳转至该导师参与教学的课程，了解课程信息或报名参与培训。

（3）学员管理

学员管理是对参与培训的学员进行管理，包括学员姓名、性别、政治面貌、联系电话、人员类别、学位学历、工作单位、是否优秀学员、学员称号、学员简介、工作经历、出生年月、身份证、民族、本职业工龄、是否有青田居住证、是否一年以上社保、学员称号等信息。

（4）培训报名

学员通过浙里办APP进入培训课程，查看喜欢的导师和课程，在线提交报名信息。

报名信息包括：姓名、性别、年龄、身份证号、联系方式、学历学位、人员类别、工作单位等即可完成报名。

（5）培训活动

系统发布西餐大师的培训活动，包括活动名称、活动详情、活动图片、培训类型（品酒师、咖啡师、火腿切片师、西餐师、侍酒师、西点师、烈酒师、调酒师、葡萄酒营销师）、开始时间、结束时间、报名人数上限、活动地址、地图经纬度、联系方式、联系人。

（6） 课程评价反馈

学员可通过移动端对参加的课程填写满意度调查问卷，对课程培训进行评价，后台收集整合问卷信息，再由工作人员反馈至培训机构和导师。

（7）创业就业服务

创业就业服务是提供企业在系统上发布招聘信息，展示岗位需求、简历收集。

（8）就业反馈

支持用户在移动端提交就业情况反馈。

（9）创业政策

支持发布西餐大师相关的创业政策。

（10）创业反馈

支持用户在移动端提交的创业情况反馈。

### 4. 人才驿站

根据提交的人才驿站申请信息，审核单位后台审核后，申请人员可以办理入住驿站。

### 5．学历提升奖励

根据各企事业单位、机关单位等提交的相关人才用人信息，所属单位、主管单位、组织部进行审核，最后进行奖励发放。

### 6.人才保险

根据各类人才/称号提交高层次人才保险保费补贴申请，主管单位、组织部进行审核。

### 7.人才公寓

符合人才政策的各类高层次人才提交人才公寓申请，相关单位进行审核。

### 8.人才租房

符合人才政策的各类高层次人才提交人才租房补贴申请，相关单位进行审核。

### 9.人才购房

符合人才政策的各类高层次人才提交人才购房补贴申请，相关单位进行审核。

### 10.人才金融服务

符合人才政策的各类高层次人才提交人才金融服务申请，相关单位进行审核。

### 11.人才邮政服务

符合人才政策的各类高层次人才提交人才邮政服务申请，相关单位进行审核。

### 六、非功能性需求

### 1.系统集成需求

需为未来异构系统集成预留系统接口，可在异构基础设施上快速交付。

### 2.稳定性要求

（1）系统须保证稳定支持100个以上的用户并发下的快速响应。

（2）系统须支持运行环境的完全跨平台，提供相关压力测试报告及安全报告。

（3）处理方式上支持读写分离等性能优化技术。

### 3.数据监控及管理要求

（1）系统须具有操作日志监控功能。

（2）只有系统管理员才有删除操作日志的权限。

（3）操作日志管理须能实现日志库转出保存、查询和恢复功能。

### 4、运行环境要求

▲软件系统需支持本地化部署，能部署在各主流服务器上，能适配各主流的操作系统和数据库：

（1）系统应提供完备的应用层面安全保密支撑，需实现全国产软硬件运行环境，对信息系统提供全方位的安全需实现。

▲（2）要求需实现对信创环境的适配。需实现在主流信创CPU、操作系统、中间件、数据库、办公软件环境下的兼容适配和稳定运行。确保信创和非信创环境下的兼容运行和功能一致性。

（3）要求产品适配主流环境CPU（X86、龙芯、飞腾、鲲鹏、兆芯、海光、申威等）及其主流操作系统（WINDOWS SERVER、Ubuntu、CentO、中标麒麟、银河麒麟、普华、UOS等）

（4）要求产品在主流浏览器32位、64位各更新版本下稳定运行，如Microsoft Edge浏览器、360浏览器、火狐浏览器、Google Chrome浏览器等。

（5）要求产品需实现主流中间件如：Tomcat、东方通、中创、宝兰德等。

（6）要求产品需实现主流数据库，并屏蔽对各种数据库的语法差异问题。如：MS SQL Server、Oracle、Postgresql、MySQL、达梦、瀚高、神通、人大金仓、优炫等。

### 5.系统安全性要求

本项目要求符合国家信息安全体系的管理要求，能够支撑符合等保二级要求的应用系统建设，系统关键信息进行机密管理，实现关键信息的加解密保存，需实现数据完整性与抗抵赖、多种安全级别的身份鉴别机制、完备的安全审计机制、系统安全性设置等要求。

要求投标方提供的解决方案中能够针对以下条目提出相应的解决方案：

（1）应提供三员管理机制，三类管理员遵循最小权限原则、权责互斥，每类管理员的权限被明确定义、限定，并且相互监督、相互制约；

（2）需实现多种身份鉴别机制，如：用户口令、AD（域用户）数字证书等，需实现认证方式扩展、组合；

（3）需实现设置登录系统账户的安全信息，包括允许密码输入错误最大次数，输入密码超过最大次数后锁定用户或停用用户等；

（4）应提供访问权限控制机制；

（5）提供完备的安全审计机制，对安全事件的事后追查提供足够的信息，包括事件日期、时间、发起者信息、类型、描述和结果等重要信息；

（6）应需实现抗抵赖，以保证数据的完整性与安全性；

（7）应提供良好的容错机制，保障系统稳定运行；

### 6.可扩展性要求

▲（1）系统应采用JAVA语言，设计要求开放及灵活，能适应未来需求变化而进行必要的扩展。

（2）系统的可扩展性包括能与已有系统接口及在今后系统扩展时，能有效地保护已有的系统易于扩充升级，既能满足当前业务的需求，又为今后的扩充留有空间。

### 7.提供咨询服务要求

项目建设过程中需提供咨询式实施服务，以协助建设单位制定和完善与系统匹配的内控制度。

### 七、本项目建设要求

### 1.实施组织要求

1.1实施规划要求

（1）项目实施方的实施规划中应包括完善的分步实施和部署方案、风险分析和规避措施，实施步骤说明等内容。

（2）采购人有对项目进度和质量进行监督控制的职责和权利，项目实施方应保证在项目实施全过程中全面配合采购人，确保人力、物力的定量投入，定期向采购人提交最新的进展情况报告。

（3）项目实施团队配备人员不少于4人，包括但不仅限于项目经理、实施工程师、开发工程师等。保证在项目实施全过程中严格按照软件工程规范进行管理。各阶段应提交相应文档，并经采购人认可后方可进行下阶段工作。

（4）项目实施方应保证在项目实施全过程中严格按照软件工程规范进行管理。各阶段应提交相应文档，并经采购人认可后方可进行下阶段工作。

1.2进度要求

实施规划需包括完善的分步实施和部署方案、风险分析和规避措施，实施步骤说明等内容。

1.3保障措施

为了确保该项目高质量地如期完成，项目实施方需承诺严格按照ISO质量保证体系及“软件工程规范”进行开发，并提供开发过程中关键流程、进度偏差控制等管理措施说明。

### 2.软件开发、安装、测试要求

2.1应用软件开发以及软件安装

（1）软件开发环境要求

本项目要求项目实施方整个项目团队的开发、调试、维护等工作在采购人指定或同意的地点进行。

（2）软件系统安装要求

项目实施方必须在实施时向采购人提供标书中要求的应用系统安装、联调、培训、维护服务等的全部内容，并在需要的时候配合系统软件、硬件提供商完成整个系统的部署及网络联调工作。

2.2对项目实施方的要求

（1）要求项目实施方必须具有良好信誉和相关实力的技术队伍。

（2）项目实施方应本着认真负责态度，组织技术队伍，做好项目的整体方案，并书面提出长期保修、维护、服务以及今后技术支持的措施计划和承诺。

（3）项目实施方应允许采购人安排相关技术人员参与应用系统的安装、测试、诊断及解决遇到的问题等各项工作，并提交完整详细的书面文档。

2.3测试要求

(1)应用系统安装完成后，项目实施方应首先拟出测试计划，与采购人和监管方讨论通过后，方可按计划进行测试。

(2)试运行期

①应用软件实施工作根据采购人统一安排分批进行。在完成项目培训、初始化工作后，进入试运行期。

②试运行期间项目实施方需提供专人进行运行指导及维护服务。

### 3.服务要求

(1)项目实施方需拥有一套切实可行的质量保证体系，确保软件的开发及服务质量，确保软件的开发及服务质量。

(2)为保证系统的正常运行，实施方须具备有较强的本地化服务能力，在浙江省有常驻服务和技术支持机构，并配有较强的专业技术队伍，能提供快捷的售后服务响应。

(3)服务内容包括现场服务、定期巡检、故障服务。

(4)项目实施方应建立运行维护团队。

(5)项目实施方应有完善的文档管理制度，保证运行维护过程中产生的文档。

(6)在提供运维服务的过程中，获悉的一切资讯需严格遵守保密协议，严禁自行使用或向他人传播，泄漏或擅自使用或允许他人使用上述信息，由此造成的损失应承担相应的法律责任。

### 4.文档及知识产权要求

用户与公司都拥有平台的专利权等知识产权。交付项应包括但不限于如下内容：

(1)满足用户需求的、完整的、可最终良好运行的系统。

(2)系统运行、管理、维护相关的各项技术文件和管理规范。应包括：系统实施计划、系统需求调研报告、系统上线测试报告、试运行报告、验收报告、系统操作手册等技术及项目管理文档。

(3)提供项目的最终版本部署及产品使用授权。

### 5.项目质量保障要求

5.1系统实施质量保证体系

实施质量保证体系要求包括：项目计划机制、项目报告机制、项目沟通机制、项目例会制度、问题跟踪机制、文档管理机制、需求变动控制机制、风险控制机制、项目进度控制、质量控制机制。

5.2系统实施质量保证计划及措施

系统实施质量保证计划要求按前述系统实施保证体系的规范，在标准化、系统化的实施工具指导下，严格按实施规范要求做好各阶段关键工作，保证系统实施交付的时间进度和质量要求。

### 八、商务条款

| 序号 | 名 称 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 质量要求 | 符合国家相关规定质量验收合格标准。 |
| 2 | 技术服务 要求 | 供应商应负责完成本次项目涉及的所有系统的整体规划、安装调试、配置备份、架构调整等相关工作。供应商需详细确认和理解本次项目的建设目标和服务要求，并严格根据采购人项目进度安排完成实施工作，如有偏差由供应商负责。 |
| 3 | 质保期 | 本项目质保期为3年，自项目最终验收合格之日起开始计算。质保期内，与质保和维修以及软件升级相关的所有费用均由供应商承担。 |
| 4 | 售后服务 | (1)提供7×24小时响应。 (2)故障在2小时内响应，如电话、网络等不能解决问题，8小时到现场，48小时解决问题，紧急状况4小时到现场，8小时解决问题。 (3)如遇紧急、重大服务事项，需在保证提供多人、快速服务响应的情况下配合管理方协调产品的研发单位进行现场应急事件处理。 |
| 5 | 技术培训 | (1)项目实施方需提供详细的培训计划。 (2)培训授课人必须是承担本项目实施服务工作的工程师、技术人员等。 (3)培训时间不少于二天，地点为采购方选定，培训方式为集中培训。 (4)培训内容与课程要求：培训内容为系统操作以及常见问题处理，确保参训人员独立使用应用软件，具备独立工作的能力。 |
| 6 | 验 收 | 采购人组织相关人员按照国家相关标准要求进行验收。 |
| 7 | 付款条件 | （1）签订合同以及具备实施条件后7个工作日内，采购人向供应商支付合同价的60%为预付款，系统上线完成各系统数据对接，试运行一个月后且通过采购人初验，采购人向供应商支付至合同总金额的80%，通过终验后支付至合同金额的100%。 （2）采购人向供应商支付款项前（含预付款支付），供应商应当提供相应金额的税费发票，供应商未及时提供税务发票而导致采购人未及时支付款项的，由此产生的责任及风险均由供应商自行承担。 （3）采购人向供应商支付预付款前，供应商需向其提供银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函，因供应商未及时向采购人提供预付款保函而导致采购人未及时支付款项的，由此产生的责任及风险均由供应商自行承担。 （4）如在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的可按其要求执行。 |

本章和第五章内容为磋商过程中可能实质性变动的内容。

# 第三章 供应商须知

供应商须知（附表）

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.2.1 | 采购人 | 青田县国有资产控股集团有限公司 |
| 1.2.2 | 采购代理机构 | 台州中亿工程管理有限公司 |
| 1.3 | 资金来源 | 国企资金 |
| 1.4 | 合格的供应商 | 见磋商公告中供应商资格要求 |
| 1.5 | 联合体磋商 | (不接受 (接受 |
| 1.6 | 分包 | ( 1.本项目不允许分包。 ( 2.本项目可以分包，但主体部分不得分包。本项目主体部分是指： / （根据项目具体情况确定）。 |
| 1.10.2 | 信用信息记录查询 截止时间 | 同资格审查结束时间。 |
| 1.11.1 | 节能环保产品认证 | / |
| 1.12.2 | 核心产品 | / |
| 1.13.1 | 现场考察 | 采购人及代理机构不组织现场考察，供应商自行前往。 |
| 1.14.11 | 质疑联系人 | 1.采购需求及供应商资格条件质疑： 单 位：青田县国有资产控股集团有限公司 联系人：王佳泉 联系电话：0578-6828871 2.其他事项质疑： 单 位：台州中亿工程管理有限公司 联系人：王慧芳 联系电话：0578-6957917 |
| 2.2.1 | 磋商文件的澄清、答疑、修改、补充截止时间 | 响应文件递交截止时间3天前。 |
| 2.2.2 | 磋商文件的澄清、答疑、修改、补充发布地点 | 丽水市公共资源交易网（http://lssggzy.lishui.gov.cn/）。 |
| 3.2.1 | 资格审查文件 组成 | 一、资格审查文件 ▲（1）磋商函； ▲（2）授权委托书（有委托代理人时提供）； ▲（3）营业执照副本复印件； ▲（4）具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函； ▲（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函； ▲（6）无重大违法记录的书面声明； ▲（7）供应商类型声明函。 注：编制格式要求见第五章响应文件格式，无格式的自行设计。 |
| 3.3.1 | 资信商务 及技术文件组成 | 一、资信商务文件 （1）供应商信用信息声明书； （2）商务响应表； （3）类似业绩表； （4）承诺书； （5）供应商认为有利于本次磋商的其它资信及商务文件。 二、技术文件 （6）人员配备表； （7）项目理解及分析； （8）项目实施方案； （9）项目保障措施； （10）培训管理； （11）售后服务方案； （12）供应商认为有利于本次磋商的其它技术文件。 注：编制格式要求见第五章响应文件格式，无格式的自行设计。 |
| 3.4.1 | 报价文件组成 | （1）磋商一览表； （2）报价明细表； （3）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明。 注：编制格式要求见第五章响应文件格式，无格式的自行设计。 |
| 3.5.1 | 其他文件的组成 | 样品或演示：详见磋商评审办法要求。 注：其他文件只作为响应文件组成的部分，具体内容不体现在响应文件当中。 |
| 4.3.1 | 磋商有效期 | 90天 |
| 4.6.1 | 响应文件的份数 | （1）资格审查文件正本 1 份；副本 4 份； （2）资信商务及技术文件正本 1 份；副本 4 份； （3）报价文件正本 1 份；副本 4 份。 |
| 5.3.1 | 响应文件递交地点 | 青田县瓯南街道百悦城5幢（华侨总部经济大楼）12楼1206招投标中心开标室（二） |
| 5.3.2 | 响应文件递交 截止时间 | 2023年9 月 20 日09时 |
| 5.3.3 | 是否退还响应文件 | (否(是 |
| 7.1.1 | 磋商时间和地点 | 磋商时间：2023年 9 月 20 日09时 磋商地点：青田县瓯南街道百悦城5幢（华侨总部经济大楼）12楼1206招投标中心开标室（二） |
| 7.1.4 | 磋商时供应商 须携带的资料 | 无 |
| 7.3.6 | 磋商评审办法 | 本项目的磋商评审办法是： (综合评分法(最低价评审价法，具体磋商评审内容及评分标准等详见《第六章：磋商评审办法及评分标准》。 |
| 7.4.1 | 推荐 成交候选人家数 | 推荐1家，确定1家。 |
| 8.4.3 | 付款条件 | 按合同条款要求支付。 |
| 8.4.4 | 付款方式 | 按合同条款要求支付。 |
| 9.1.1 | 履约保证金 | / |

## 1．总则

## 1.1适用范围

本竞争性磋商文件适用于本竞争性磋商文件所叙述项目的公开采购。供应商一旦参与本次采购活动，即视为接受了本竞争性磋商文件的所有内容；如有任何异议，均应在递交响应文件截止时间前书面提出。

## 1.2定义

1.2.1采购人：见供应商须知前附表。

1.2.2采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.2.3“供应商”系指按照竞争性磋商文件的规定参加并提交响应文件的自然人、法人或其他组织。

1.2.4“监督机构”系指青田县纪委、监委、审计局、采购单位监督部门等。

1.2.5“买方”系指采购人，“卖方”系指成交供应商。

1.2.6“货物”系指成交供应商按竞争性磋商文件规定必须向采购人提供的一切产品（包括：虚拟产品），以及产品相关的备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

1.2.7“服务”系指成交供应商按竞争性磋商文件规定须承担的安装、调试、技术协助以及其他类似的附随义务。

1.2.8“附随服务”系指根据合同规定成交供应商必须承担与货物有关的辅助服务，如送货上门、免费维护以及合同中规定卖方应承担的义务，以及合同中未规定,但依有利于合同履行原则，应当由卖方承担的其它义务。

1.2.9“工作日或天数”：“工作日”系指节假日除外的日历天数，“天数”系指日历天数。

1.2.10 “实质性条款”系指采购需求中标明“▲”的条款、以及竞争性磋商文件中含有“必须”、“应当”等强制性规定的条款。

## 1.3资金来源

见供应商须知前附表。

## 1.4合格的供应商

见供应商须知前附表。

## 1.5联合体磋商

1.5.1联合体磋商：见供应商须知前附表。

## 1.6分包

1.6.1分包：见供应商须知前附表。

1.6.2供应商根据竞争性磋商文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

## 1.7磋商费用

1.7.1不论磋商的结果如何（包括取消采购任务等情况），供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。

1.7.2采购咨询费：成交供应商参照计价格[2002]1980号文件收费标准计算后75%向采购代理机构支付（服务类），代理机构出具浙江增值税电子普通发票，成交供应商在成交公告发布之日起且在领取成交通知书前以现金或转账形式支付给采购代理机构。

| 中标金额（万元） | 费率 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 0-100 | 1.50% | 例如：某项目中标金额为500万元（服务），计算服务费如下： 100万元×1.5％＝1.5万元 400万元×0.8％＝3.2万元 1.5+3.2=4.7万元。 |
| 100-500 | 0.8% |  |

1.7.3代理机构账户信息

户名：台州中亿工程管理有限公司青田县分公司

账号：33060200201000000213

开户银行：浙江泰隆商业银行青田鹤城小微企业专营支行

银行号：

1.7.4成交供应商未按以上规定办理缴费，视为其自动放弃成交资格，采购人有权重新组织采购。

## 1.8响应文件的语言及计量

1.8.1响应文件以及供应商、采购人与采购代理机构就有关磋商事宜的所有来往函电，应当以中文简体书写，除签名、盖章、专用名称等特殊情形外。

1.8.2计量单位，竞争性磋商文件已有明确规定的，使用竞争性磋商文件规定的计量单位；竞争性磋商文件没有规定的，应当采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币）。

## 1.9保密

1.9.1参与磋商活动的各方当事人应当对磋商评审情况以及在磋商评审过程中的获悉的国家秘密、商业密负有保密责任，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

## 1.10信用信息记录查询

1.10.1查询渠道：各供应商的信用信息记录应当从信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网站（www.ccgp.gov.cn）等进行查询。

1.10.2信用信息记录查询截止时间：同资格审查结束时间，网站显示的信用信息记录将作为供应商资格审查的依据。

1.10.3查询内容：列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

1.10.4信用信息留存方式：信用信息查询记录和证据以网页页面打印（或截图）等方式进行留存。

1.10.5联合体成员存在不良信用信息记录的，视同联合体存在不良信用记录。

## 1.11采购政策

1.11.1节能环保产品认证：见供应商须知前附表（一）。有效的节能、环境标志产品认证系指国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并且认证证书的认证标准必须符合国家规定。

▲1.11.2政府强制采购的节能产品品目：见供应商须知前附表（一）。各供应商拟投产品属于政府强制采购的，必须提供符合第1.11.1条规定的认证证书。

▲1.11.3采购进口产品：见供应商须知前附表（一）。采购需求中未注明进口产品或允许进口产品，不得提供进口产品。

## 1.12相同品牌产品

1.12.1采用最低磋商评审价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下磋商的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的供应商参加磋商评审；报价相同的，则按照技术优的供应商参加磋商评审。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后的得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，则按照报价最低的供应商获得成交供应商推荐资格。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的、或部分核心产品品牌相同金额占项目报价50%以上的，按前两款规定处理。

1.12.2核心产品：见供应商须知前附表。

1.12.3因相同品牌产品原因造成多家供应商按一家有效认定后，造成项目有效供应商不足三家的，项目应予以废标处理。

## 1.13现场考察

1.13.1现场考察：见供应商须知前附表。

1.13.2为使供应商对本项目情况有所了解，供应商自行组织对项目所在场地及周围环境进行现场考察，以便获取由供应商自行负责编制响应文件和签订合同所需的一切资料。现场考察所发生的费用由供应商自行承担。

1.13.3现场考察完毕，将认为供应商已了解现场情况，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。

1.13.4在现场考察过程中，供应商应承担在此期间所造成的人身伤害、财产损失或损坏的责任，无论何种原因所造成，采购人均不负责，如由此导致采购人承担责任的，采购人有权向供应商行使追偿权。

## 1.14质疑和投诉

1.14.1供应商认为竞争性磋商文件、采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内， 以书面形式向采购人、采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

（1）供应商对采购公告（含供应商资格条件）提出质疑的，请在采购公告发布之日起7个工作日内向采购代理机构和采购人提出。

（2）对竞争性磋商文件提出质疑的，请在采购公告期限届满之日起7个工作日内，且应当在投标截止时间之前向采购代理机构和采购人提出。

（3）对采购结果提出质疑的，请在成交结果公告（包括公示、预公告、结果变更公告等）之日起7个工作日内向采购代理机构和采购人提出。

（4）供应商认为采购过程不当、影响或可能影响采购结果的，可以在成交结果公告前提出质疑。

1.14.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书应当有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

1.14.3供应商提出质疑应当提交质疑函，供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函应当包括下列内容：

⑴供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

⑵质疑项目的名称、编号；

⑶具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

⑷事实依据；

⑸必要的法律依据；

⑹提出质疑的日期。

1.14.4供应商未按1.14.3条款要求提供质疑函的，视同无效质疑，采购人或代理机构有权拒收其提供的材料。

1.14.5质疑人可直接提交、传真或邮寄方式提交质疑函（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，采购人或采购代理机构可不予接受、答复。

⑴邮寄方式送达质疑函的，以采购人或采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

⑵传真方式送达质疑函的，质疑人应当取得采购人或采购代理机构确认收到传真的意见，并及时将质疑函原件送达采购人或采购代理机构。采购人或采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。

⑶在质疑期限届满前，质疑函已经邮寄或传真成功的，质疑不视为过期。

1.14.6采购人处理质疑事项原则上采取书面审查的办法。采购人认为有必要时，可以进行调查取证，也可以组织质疑人和被质疑人当面进行质证，对采购人进行调查的质疑事项， 质疑人、被质疑人等应当如实反映情况，并提供采购人所需要的相关材料。

1.14.7质疑人拒绝配合采购人依法进行调查的，按自动撤回质疑处理；被质疑人在规定时限内， 无正当理由未提交相关证据和其他有关材料的，视同放弃说明权利，认可质疑事项和处理决定。

1.14.8采购人在收到供应商的有效书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

1.14.9质疑人捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购人或采购代理机构报告县国企采购监督管理部门，由县国企采购监督管理部门审查，情况属实的，应列入不良行为记录，并在指定的媒体上公告。

## 1.15特别声明

1.15.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

1.15.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

## 2．竞争性磋商文件

## 2.1竞争性磋商文件的构成

2.1.1本竞争性磋商文件的内容由以下部分组成：

（1）磋商公告；

（2）采购需求；

（3）供应商须知；

（4）合同主要条款；

（5）响应文件格式；

（6）磋商评审办法及标准；

（7）本项目竞争性磋商文件的澄清、答复、修改、补充的内容。

## 2.2竞争性磋商文件的澄清、答疑、修改、补充

2.2.1竞争性磋商文件的澄清、答疑、修改、补充截止时间：见供应商须知前附表。供应商应仔细阅读和检查竞争性磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人或采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应当在竞争性磋商文件的澄清、答疑截止时间内以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）或电子文档形式，要求采购人或采购代理机构对竞争性磋商文件予以澄清、答疑、修改、补充。

2.2.2竞争性磋商文件的澄清、答疑、修改、补充发布地点：见供应商须知前附表。澄清、答疑、修改、补充的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理应当响应文件递交截止时间3天前，以电子文档形式在竞争性磋商文件的澄清、答疑、修改、补充发布地点发布，供各供应商查询，无论因任何原因造成供应商无法查询或浏览，采购人和采购代理机构均不予以负责。澄清、答疑、修改、补充发出的时间距响应文件递交截止时间不足3天，采购人或采购代理机构应当顺延提交响应文件的截止时间。

2.2.3澄清、答疑、修改、补充的内容作为竞争性磋商文件的组成部分，对各供应商起同等约束作用。

## 3.响应文件的组成

## 3.1响应文件内容的组成

3.1.1响应文件由资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件、其他文件四部分组成。

## 3.2资格审查文件的组成

3.2.1资格审查文件的组成：见供应商须知前附表。

3.2.2资格审查必须按照资格审查文件中的资格审查证明文件执行。

## 3.3资信商务及技术文件的组成

3.3.1资信商务及技术文件的组成：见供应商须知前附表。

## 3.4报价文件的组成

3.4.1报价文件的组成：见供应商须知前附表。

## 4．响应文件的编制

## 4.1响应文件的编制要求

4.1.1供应商应当仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按照竞争性磋商文件的要求制作响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.1.2供应商按本竞争性磋商文件规定的格式和顺序编制响应文件，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，供应商自行承担相关责任。

4.1.3供应商磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商磋商使用的实施项目人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

4.1.4响应文件应当标注页码并单独装订成册，响应文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

## 4.2响应文件的格式

响应文件按照竞争性磋商文件已提供的格式填写，无格式的自行设计。

## 4.3响应文件的有效期

4.3.1磋商有效期：见供应商须知前附表。磋商有效期从提交响应文件的截止之日起算。响应文件中承诺的磋商有效期应当不少于竞争性磋商文件中载明的磋商有效期。

4.3.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

4.3.3供应商可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的供应商不能修改响应文件。

## 4.4磋商报价

4.4.1磋商报价应当按照竞争性磋商文件中相关格式填写。

▲4.4.2磋商报价是履行合同的价格，包括但不仅限于软件费、人工费、保险、系统安装、调试、培训、保修、材料费、机械设备费、利润、税金、管理费、招标咨询费等一切为完成本项目所需的全部费用。供应商在编写响应方案时应充分考虑各种风险因素，凡供应商漏项、漏报均认为已包含在报价中，结算时合同总价不予以调整。

▲4.4.3本项目预算金额为1490000元，供应商报价超过预算金额或最高限价的作无效标处理。

4.4.4 响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

## 4.5响应文件的份数和签署

4.5.1响应文件的份数：见供应商须知前附表。未按要求提供的做无效标处理。

4.5.2供应商在响应文件及相关文件签订、履行、通知等事项的书面中的“单位盖章”、“印章”、“公章”、“盖章”等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准印章，不得使用其他（如带有专用章等字样）的印章。

4.5.3竞争性磋商文件规定地方需要签名和/或盖章的，供应商应当按照规定要求在相应位置签名和/或盖章，供应商应当写全称。

4.5.4响应文件不得涂改。若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人（负责人）或委托代理人签字。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

## 5．响应文件的递交

## 5.1响应文件包装

5.1.1供应商应当按照资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件三部分分别密封封装，各文件之间不得混装。

5.1.2响应文件的包装封面上应注明：

（1）项目名称：

（2）采购编号：

（3）标段：（若有）

（4）响应文件名称：（资格审查文件\资信商务及技术文件\报价文件）

（5）供应商：

（6）供应商地址：

（7）邮编：

（8）“在xxxx年x月x日x时x分之前不得启封”

5.1.3未按规定密封或标记的响应文件由此造成响应文件被误投或提前拆封的风险由供应商承担。

## 5.2响应文件修改和撤回

5.2.1供应商在磋商截止时间之前，可以对已提交的响应文件进行修改或撤回。修改后新递交的响应文件应当按本竞争性磋商文件的要求签署、盖章和密封。

5.2.2响应文件递交截止时间后，供应商不得修改、撤回已递交的响应文件。

## 5.3响应文件递交地点和截止时间

5.3.1响应文件递交地点：见供应商须知前附表。

5.3.2响应文件递交截止时间：见供应商须知前附表。

5.3.3除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

## 5.4响应文件澄清、说明、补正

5.4.1对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当以书面形式或通过发送电子邮件形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

5.4.2供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式或通过发送电子邮件形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。磋商或评审过程中可发送至代理机构指定的电子邮箱25737481@qq.com。供应商的澄清、说明或者补正不得超出竞争性磋商文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

5.4.3供应商的澄清、说明或补正将作为响应文件的一部分。

5.4.4不接受供应商主动对响应文件的澄清、说明或者补正。

## 6.磋商无效情形

实质上没有响应竞争性磋商文件要求的磋商将被视为无效标。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其磋商成为实质上响应的磋商，但经磋商小组认定属于供应商疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在磋商评审结束之前进行修改、说明或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改、说明或者补正响应文件必须以书面形式或通过发送电子邮件形式进行，并应在成交结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合竞争性磋商文件要求的，应认定其磋商无效。供应商修改、补正响应文件后，不影响磋商小组对其响应文件所作的评价和评分结果。

## 6.1在符合性审查时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效

（1）供应商未按竞争性磋商文件规定进行盖章、签字的；

（2）未实质响应竞争性磋商文件中带“▲”条款要求的响应文件；

（3）响应文件未按竞争性磋商文件要求提供相关内容的，或者内容虚假的；

（4）磋商有效期、服务期限、质保期等商务条款不能满足竞争性磋商文件要求的；

（5）未实质性响应竞争性磋商文件要求或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

（6）除报价文件外出现磋商报价的；

（7）法律、法规及竞争性磋商文件规定的其他无效情形。

## 6.2在技术评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效

（1）响应文件含有采购人不能接受的附加条款的；

（2）响应文件中提供赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务的；

（3）未提供或未如实提供磋商货物的技术参数，或者响应文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假响应的；

（4）技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）技术方案的；

（5）采购产品为政府强制采购的节能产品，供应商未提供节能产品认证证书的；

（6）响应文件内容不全或内容字迹模糊辨认不清的而导致评标无法正常进行（经磋商小组认定并允许其当场更正的笔误除外的）；

（7）违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经磋商小组认定的其他属于重大偏离的。

## 6.3在报价评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效

（1）未采用人民币报价或者未按照竞争性磋商文件标明的币种报价的；

（2）报价未按磋商文件要求进行响应，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）磋商报价具有选择性，或者磋商价格与响应文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（4）报价文件内容与对应技术文件内容不一致的，或者出现重大偏离的；

（5）报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在磋商评审现场合理的时间内提供书面说明及证明材料来证明其报价合理性的。

## 6.4有下列情形之一的，其磋商无效

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加采购活动；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标（成交）；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标（成交）或者排斥其他供应商的其他串通行为；

（8）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（9）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商采购事宜；

（10）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（11）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（12）不同供应商的响应文件相互混装；

（13）提供虚假材料谋取中标（成交）的。

## 7．磋商、评审及定标

## 7.1磋商

7.1.1磋商时间和地点

采购人在本章第5.3.2项规定的响应文件递交截止时间（磋商时间）和第5.3.1项规定的地点磋商。

7.1.2磋商准备

采购代理机构将按照第7.1.1条进行磋商，供应商的法定代表人（负责人）或其授权代理人参加磋商会议并签到。供应商的法定代表人（负责人）或其授权代理人未到场及签到的或未提供本人身份证明的，视同放弃采购活动监督权利、认可磋商结果，不得对磋商过程及磋商结果提出质疑。

7.1.3磋商评审程序

（1）宣布磋商纪律；

（2）公布在响应文件递交截止时间前递交响应文件的供应商名称；

（3）供应商填写《采购活动现场确认声明书》；

（4）开启资格审查文件、资信商务及技术标，并宣布供应商名称、响应文件份数；

（5）采购人对供应商进行资格审查；

（6）主持人宣布通过资格审查的供应商名单；

（7）磋商小组对响应文件进行符合性审查；

（8）在有效供应商之间进行磋商，供应商提交磋商时的承诺及补充内容；

（9）磋商最多不超过三轮，后一轮报价不得高于前一轮报价，最后一轮报价文件须密封；

（10）磋商小组对资信商务及技术标进行评审（包括打分）；

（11）主持人宣布资信商务及技术标评审（得分）情况；

（12）当众开启各供应商提交的最后一轮报价，公布报价及其他内容，并记录在案；

（13）供应商代表、采购人代表、记录人等有关人员在磋商记录上签字确认；

（14）磋商小组对各供应商的报价文件进行审核（包括打分）；

（15）主持人宣布报价评审（得分）情况；

（16）顺序排序：采用综合评分法的，则汇总各供应商得分并按得分由高到低顺序进行排序；

（17）磋商小组起草磋商评审报告，并推荐成交候选人或确定成交供应商；

（18）主持人宣布有效供应商的评审结果以及推荐的成交候选人或确定成交供应商；

（19）磋商结束。

7.1.4磋商时供应商须携带的资料：见供应商须知前附表。

## 7.2资格审查

7.2.1资格审查的内容按照第3.2.2条规定执行。

7.2.2资格审查小组按照第7.2.1条要求对供应商进行资格审查。

7.2.3资格审查时，供应商未按要求提供、提供不完整或未按要求签署盖章的，视为资格审查不通过。

## 7.3磋商评审

7.3.1磋商小组组成：磋商小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为3人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

7.3.2磋商评审规定

（1）磋商小组审查资信及商务标和技术标响应文件的完整性、符合性，是否满足竞争性磋商文件的实质性条款。

（2）磋商小组审查技术标响应文件的实质性内容是否符合竞争性磋商文件的实质性要求。

（3）磋商小组将根据供应商的技术标响应文件进行审查、核对，如有疑问，将对供应商进行询标，供应商要向磋商小组澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

供应商全权代表未到场（或远程在线响应）或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了响应文件的实质性内容的，磋商小组有权对该响应文件作出不利于供应商的评判。

（4）采用综合评分法的，磋商小组按照磋商评审办法中的技术、资信及商务分的计算公式计算出各供应商的技术、资信及商务分，并指定专人进行计算复核。

（5）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效标处理。

（6）磋商小组按照磋商评审办法中的价格分计算公式计算出各供应商的价格分，并指定专人进行计算复核。

（7）采用综合评分法的，磋商小组应当独立对每个供应商的响应文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。

（8）磋商小组按磋商评审办法推荐成交候选人或确定成交供应商，同时起草磋商评审报告。

（9）磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论，持不同意见的磋商小组成员应当在磋商评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意磋商评审报告。

（10）磋商小组协助采购代理机构处理现场供应商对磋商评审结果报告提出的疑问。

7.3.3磋商内容

（1）磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

（2）磋商轮次最多不超过3轮，供应商在磋商过程中所作出的各种承诺都必须用书面形式，并由供应商代表签字。

（3）本项目采用不公开方式评审，评审的依据为磋商文件、响应文件以及磋商期间供应商的书面承诺。

7.3.4错误修正

响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中磋商一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以磋商一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以磋商一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（5）对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第6条第一款规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其磋商无效。

7.3.5磋商评审纪律

（1）磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；

（2）磋商小组及有关工作人员不得向外界透露任何与磋商评审有关的内容；

（3）任何单位和个人不得干扰、影响磋商评审的正常进行；

（4）磋商小组及有关工作人员不得私下与供应商接触；

（5）在磋商评审过程中撤离职守，影响磋商评审程序正常进行的；

（6）记录、复制或者带走任何磋商评审资料；

（7）其他不遵守磋商评审纪律的行为。

7.3.6磋商评审办法：见供应商须知前附表。

7.3.7磋商评审过程的监控

本项目磋商评审过程实行全程录音、录像监控，供应商在磋商评审过程中所有进行的试图影响磋商评审结果的不公正活动，可能导致其磋商被拒绝。

## 7.4定标

7.4.1本项目由磋商小组推荐成交候选人或经采购人授权直接确定成交供应商。推荐成交候选人家数：见供应商须知前附表。

7.4.2定标排序：见第六章 «磋商评审办法及评分标准»。

7.4.3合格的供应商不足三家时，采购人可参照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》 (财库〔2015〕124号) 以及浙江省相关规定执行，或采购人另行约定。

## 8．成交和合同

## 8.1成交

8.1.1采购代理机构在磋商评审结束后2个工作日内将磋商评审报告提交采购人确认。

8.1.2采购人应当自收到磋商评审报告之日起5个工作日内，在磋商评审报告确定的成交候选人名单中按顺序确定成交供应商。

8.1.3采购人在收到磋商评审报告5个工作日内未按磋商评审报告推荐的成交候选人名单确定成交供应商，又不能说明合法理由的，视同按磋商评审报告推荐的成交候选人名单确定成交供应商。

8.1.4采购人原则上确定排名第一的供应商为成交供应商。出现下列情形之一的，采购人有权重新组织采购。

（1）成交候选人因自身原因放弃成交或因不可抗力不能履行合同的；

（2）经质疑，采购人审查确认因成交候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的。

## 8.2追加采购合同标的

采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

## 8.3成交结果

8.3.1采购人应当自成交供应商确定之日起2个工作日内，发出成交通知书，并在媒体上公告成交结果。

8.3.2在公告成交结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向成交供应商发出成交通知书。

8.3.3成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交项目。

## 8.4合同签订

8.4.1采购人与成交供应商应当在中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照竞争性磋商文件确定的事项签订采购合同。所签订的采购合同不得对竞争性磋商文件确定的事项和响应文件作出实质性修改。

8.4.2如成交供应商不按成交通知书中规定时间、地点以及磋商时的承诺与采购人签订合同，则按成交供应商违约处理。

8.4.3付款条件：见供应商须知前附表。

8.4.4付款方式：见供应商须知前附表。

## 9．履约保证金

履约保证金：见供应商须知前附表。

## 10．其他事项

10.1本竞争性磋商文件所称的“以上”、“以下”、“以内”、“届满”，包括本数；所称的“不满”、“超过”、“以外”，不包括本数。竞争性磋商文件另有标明的按其标明的执行。

10.2竞争性磋商文件编制依据和解释权：

本竞争性磋商文件是根据国家、省、地方现行有关规定和参照国际惯例编制，凡属竞争性磋商文件未规定内容将根据国家、省、地方现行有关规定执行。本竞争性磋商文件解释权属采购人和采购代理机构。

10.3采购代理机构对定标结果不负责解释。

# 第四章 合同主要条款

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

## 1.总则

甲乙双方根据                      的采购结果，甲方同意接受乙方为本项目采购所做的响应文件，乙方必须完全按成交通知书、响应文件和本合同条款履行义务。甲、乙双方同意签署本合同：

## 2.合同文件

2.1 本合同条款和合同补充条款或说明；

2.2 成交通知书；

2.3 供应商在询标时的书面承诺；

2.4 响应文件；

2.5 会议纪要；

2.6 竞争性磋商文件。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容先后顺序为准。

## 3.合同价款及支付

3.1本合同金额为（大写）：                    元（￥         元）人民币，包括但不仅限于软件费、人工费、保险、系统安装、调试、培训、保修、材料费、机械设备费、利润、税金、管理费、采购咨询费等一切为完成本项目所需的全部费用。乙方在编写响应方案时应充分考虑各种风险因素，凡乙方漏项、漏报均认为已包含在报价中，结算时合同总价不予以调整。

3.2付款进度

（1）签订合同以及具备实施条件后7个工作日内，甲方向乙方支付合同价的60%为预付款，系统上线完成各系统数据对接，试运行一个月后且通过甲方初验，甲方向乙方支付至合同总金额的80%，通过终验后支付至合同金额的100%。

（2）甲方向乙方支付款项前（含预付款支付），乙方应当提供相应金额的税费发票，乙方未及时提供税务发票而导致甲方未及时支付款项的，由此产生的责任及风险均由乙方自行承担。

（3）甲方向乙方支付预付款前，乙方需向其提供银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函，因乙方未及时向甲方提供预付款保函而导致甲方未及时支付款项的，由此产生的责任及风险均由乙方自行承担。

（4）如在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的可按其要求执行。

## 4.项目要求

4.1建设内容：详见竞争性磋商文件及乙方响应文件，如同一事项描述不一致的，以利于甲方的条款为准。

4.2非功能性需求：详见竞争性磋商文件及乙方响应文件，如同一事项描述不一致的，以利于甲方的条款为准。

4.3工期：               。

4.4供货（安装）地点要求：甲方指定地点。

## 5.保密要求

5.1合同签订时乙方按甲方要求签订保密协议，并在项目实施过程中，严格遵守国家相关保密与安全法律法规，遵循甲方各项安全保密制度和规章。

5.2服务工作人员对工作中涉及到的数据、文件等资料必须进行保密。因工作人员的行为造成泄密等问题由乙方承担相应的责任。

## 6.项目建设要求

### 6.1实施组织要求

6.1.1实施规划要求

（1）项目实施方的实施规划中应包括完善的分步实施和部署方案、风险分析和规避措施，实施步骤说明等内容。

（2）采购人有对项目进度和质量进行监督控制的职责和权利，项目实施方应保证在项目实施全过程中全面配合采购人，确保人力、物力的定量投入，定期向采购人提交最新的进展情况报告。

（3）项目实施团队配备人员不少于4人，包括但不仅限于项目经理、实施工程师、开发工程师等。保证在项目实施全过程中严格按照软件工程规范进行管理。各阶段应提交相应文档，并经采购人认可后方可进行下阶段工作。

（4）项目实施方应保证在项目实施全过程中严格按照软件工程规范进行管理。各阶段应提交相应文档，并经采购人认可后方可进行下阶段工作。

### 6.1.2进度要求

实施规划需包括完善的分步实施和部署方案、风险分析和规避措施，实施步骤说明等内容。

6.1.3保障措施

为了确保该项目高质量地如期完成，项目实施方需承诺严格按照ISO质量保证体系及“软件工程规范”进行开发，并提供开发过程中关键流程、进度偏差控制等管理措施说明。

### 6.2软件开发、安装、测试要求

6.2.1应用软件开发以及软件安装

（1）软件开发环境要求

本项目要求项目实施方整个项目团队的开发、调试、维护等工作在采购人指定或同意的地点进行。

（2）软件系统安装要求

项目实施方必须在实施时向采购人提供标书中要求的应用系统安装、联调、培训、维护服务等的全部内容，并在需要的时候配合系统软件、硬件提供商完成整个系统的部署及网络联调工作。

6.2.2对项目实施方的要求

（1）要求项目实施方必须具有良好信誉和相关实力的技术队伍。

（2）项目实施方应本着认真负责态度，组织技术队伍，做好项目的整体方案，并书面提出长期保修、维护、服务以及今后技术支持的措施计划和承诺。

（3）项目实施方应允许采购人安排相关技术人员参与应用系统的安装、测试、诊断及解决遇到的问题等各项工作，并提交完整详细的书面文档。

6.2.3测试要求

(1)应用系统安装完成后，项目实施方应首先拟出测试计划，与采购人和监管方讨论通过后，方可按计划进行测试。

(2)试运行期

①应用软件实施工作根据采购人统一安排分批进行。在完成项目培训、初始化工作后，进入试运行期。

②试运行期间项目实施方需提供专人进行运行指导及维护服务。

### 6.3服务要求

6.3.1项目实施方需拥有一套切实可行的质量保证体系，确保软件的开发及服务质量，确保软件的开发及服务质量。

6.3.2为保证系统的正常运行，实施方须具备有较强的本地化服务能力，在浙江省有常驻服务和技术支持机构，并配有较强的专业技术队伍，能提供快捷的售后服务响应。

6.3.3服务内容包括现场服务、定期巡检、故障服务。

6.3.4项目实施方应建立运行维护团队。

6.3.5项目实施方应有完善的文档管理制度，保证运行维护过程中产生的文档。

6.3.6在提供运维服务的过程中，获悉的一切资讯需严格遵守保密协议，严禁自行使用或向他人传播，泄漏或擅自使用或允许他人使用上述信息，由此造成的损失应承担相应的法律责任。

### 6.4文档及知识产权要求

用户与公司都拥有平台的专利权等知识产权。交付项应包括但不限于如下内容：

6.4.1满足用户需求的、完整的、可最终良好运行的系统。

6.4.2系统运行、管理、维护相关的各项技术文件和管理规范。应包括：系统实施计划、系统需求调研报告、系统上线测试报告、试运行报告、验收报告、系统操作手册等技术及项目管理文档。

6.4.3提供项目的最终版本部署及产品使用授权。

### 6.5项目质量保障要求

6.5.1系统实施质量保证体系

实施质量保证体系要求包括：项目计划机制、项目报告机制、项目沟通机制、项目例会制度、问题跟踪机制、文档管理机制、需求变动控制机制、风险控制机制、项目进度控制、质量控制机制。

6.5.2系统实施质量保证计划及措施

系统实施质量保证计划要求按前述系统实施保证体系的规范，在标准化、系统化的实施工具指导下，严格按实施规范要求做好各阶段关键工作，保证系统实施交付的时间进度和质量要求。

## 7.售后服务

7.1 质保期要求：本项目质保期为       年，自项目最终验收合格之日起开始计算。质保期内，与质保和维修以及软件升级相关的所有费用均由乙方承担。

7.2项目质保期满后的售后服务，甲方将根据需要，经双方协商后，签订相关售后服务合同。

7.3质保期服务内容（包含但不限于）：确保所在地区系统正常运行，并做好系统维护、系统升级、系统配置、用户培训、答疑等日常维护工作。

7.4乙方必须明确承诺达到用户的服务响应要求，乙方响应文件要求优于本项目采购需求的，按乙方响应文件要求执行：

(1)提供7×24小时响应。

(2)故障在2小时内响应，如电话、网络等不能解决问题，     小时到现场，     小时解决问题，紧急状况      小时到现场，      小时解决问题。

(3)如遇紧急、重大服务事项，需在保证提供多人、快速服务响应的情况下配合管理方协调产品的研发单位进行现场应急事件处理。

## 8.培训要求

8.1项目实施方需提供详细的培训计划。

8.2培训授课人必须是承担本项目实施服务工作的工程师、技术人员等。

8.3培训时间不少于三天，地点为采购方选定，培训方式为一人一机集中培训。

8.4培训内容与课程要求：培训内容为系统操作以及常见问题处理，确保财务人员独立使用应用软件，具备独立工作的能力。

## 9．甲乙双方责任

9.1 乙方有下列行为将作为违约：

⑴ 逾期完成合同内容的，不可抗力除外。

⑵ 乙方所提供的合同产品或服务未达到竞争性磋商文件要求或未按响应文件承诺执行。

⑶ 不履行合同条款或只履行部分合同条款，或拒绝履行合同义务。

⑷ 不履行售后服务承诺及相关的伴随服务。

⑸ 违反政府采购法和国家其他的相关法律法规。

9.2甲方有下列行为将作为违约：

⑴ 无正当理由逾期支付款项的。

⑵ 违反政府采购法和国家其他的相关法律法规。

## 10．违约处理

10.1乙方未按照合同规定的时间提供产品的，乙方每日应按项目合同总价款的2‰向甲方支付违约金，直至完成为止。

10.2违约金的最高限额不超过项目总合同款的3%，甲方将从应付款项中扣除相应的违约金，如违约金不足以弥补甲方因该原因造成所受损失的，应赔偿损失。

10.3乙方违反本合同条款第9.1条第⑵款时：一是甲方有权要求乙方更换产品或重新提供服务至符合甲方要求为止，而乙方愿意重新提供产品或服务但未完成相应进度的，则按10.1条款处理；二是乙方拒绝重新提供产品或服务的，甲方可单方面解除合同，并要求乙方承担甲方和采购代理机构因此造成的损失及相关法律责任；三是甲方也可以有权拒绝接受乙方的服务或产品等，甲方有权单方终止合同，并追加乙方承担因此造成的损失和相关法律责任。

10.4乙方违反本合同条款第9.1条第⑶-⑸款时，甲方有权单方终止合同，并不予返还其履约保证金，并追加乙方承担因此造成的损失及相关法律责任。

10.5因乙方的违约行为导致甲方单方解除合同的，乙方应要承担相应的法律责任。而因乙方违约行为造成的损失超出的由乙方继续承担赔偿责任。

10.6甲方未按期支付乙方款项的（非甲方原因的除外），甲方按每日2‰向乙方支付违约金，违约金的最高限额不超过项目总合同款的3%。

## 11.不可抗力

11.1不可抗力事故系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果无法避免和无法克服的事故。

11.2签约双方任一方由于不可抗力事故的影响而不能执行合同时，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

## 12.争议及仲裁

12.1在本合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决。双方不愿协商、调解解决或者协商、调解不成的，如协商不成，可向丽水市仲裁委员会申请仲裁。

12.2在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其他部分应继续执行。

## 13.合同修改

13.1合同履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，订立补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

13.2当事人一方要求变更或解除合同时，应当提前30天通知对方，因变更或解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除的责任外，应由责任方负责赔偿。变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。

## 14.合同生效

14.1 本合同一式四份，甲、乙双方各执一份，另两份报送监督机构和采购代理机构备案。

14.2 本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后立即生效。

| 单位名称 类别名称 | 甲方(盖章) | 乙方(盖章) |
| --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |
| 法定代表人 |  |  |
| 或委托代理人 |  |  |
| 电话、传真 |  |  |
| 邮政编码 |  |  |
| 开户名称 |  |  |
| 开户银行 |  |  |
| 账号 |  |  |
| 签订地点 |  |
| 签订日期 | 年 月 日 |

注：本合同作为示范文本，具体以成交人与采购人所签定正式合同为准。

# 第五章 响应文件格式

## 一、响应文件格式说明

1．供应商按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排以致响应文件被误读或采购代理机构查找不到有效文件，后果由供应商承担。

2．所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

3．供应商资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4．采购代理机构和采购人将应用供应商提交的资料并根据自己的判断，决定供应商履行合同的合格性及能力。

5．供应商提交的材料将被保密保存，但不退还。

6．全部文件应按供应商须知中规定的语言和份数提交。

## 二、资格审查文件格式

资格审查文件外包装

(格式)

响应文件

项目名称：

采购编号：

标段：（若有）

响应文件名称：资格审查文件

供应商全称（盖章）：

供应商地址：

邮编：

“在xxxx年x月x日x时x分之前不得启封”

资格审查文件封面

（格式）

资格审查文件

正本或副本

项目名称：

采购编号：

标段：（若有）

供应商名称：

供应商地址：

邮编：

年  月  日

资格审查文件目录

（1）磋商函

（2）授权委托书（有委托代理人时提供）

（3）营业执照副本复印件

（4）具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

（6）无重大违法记录的书面声明

## （7）供应商类型声明函。

1、磋商函

致：          （采购人名称）

根据贵方            （项目名称）项目（采购编号：        ）的竞争性磋商文件要求，正式授权下述签字人          （姓名和职务）全权代表供应商           （供应商全称）参加贵方组织的有关采购活动，并提交下述文件：

1.竞争性磋商文件规定的资格审查文件正本   份，副本   份。

2.竞争性磋商文件规定的资信商务及技术文件正本   份，副本   份。

3.竞争性磋商文件规定的报价文件正本   份，副本   份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）我们承担根据竞争性磋商文件的规定，完成合同的责任和义务。

（2）我们已详细审核全部竞争性磋商文件、参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

（3）我们同意在供应商须知规定的磋商日期起遵循本响应文件，并在供应商须知规定的磋商有效期满之前均具有约束力，并有可能中标（成交）。

（4）如果在磋商规定的磋商有效期内撤回响应文件或者有其他违约行为，贵方有权上报财政等部门，建议财政部门将本公司列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止本公司参加采购活动并予以通报。

（5）同意向贵方提供贵方可能要求的与本磋商有关的任何数据或资料。

（6）我们完全理解贵方不一定要接受最低报价或收到的任何响应文件。

与本次磋商有关的正式通讯地址为：

地址：                        邮政编码：

电话、传真：

电子邮件：

法定代表人（或授权委托人）签字或盖章：

供应商盖章：

日     期：

2、授权委托书

（采购人名称）  ：

我              （负责人姓名）系           （供应商全称）的负责人，现授权委托本单位在职职工              （姓名）以我方的名义参加就贵方组织的                         （采购项目名称）                （采购编号：　　　　）项目的竞争性磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或盖章事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知送达贵方以前，本授权委托书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此声明。

供应商盖章：

负责人签字或盖章：

日     期：

______________________________________________________________________

附：委托代理人工作单位：					职务：

身份证号码：　　　　　　　　　　	    性别：

注：1、供应商为法人企业的，其负责人为其法定代表人；供应商为其他组织的，其负责人为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2、委托人为上述条款中的负责人。

3、本“授权委托书”需附负责人和委托代理人身份证扫描件，如扫描件不清晰或错误的，后果由供应商自行承担。

负责人身份证件扫描件：

正面： 反面：

委托代理人身份证件扫描件：

正面： 反面：

3、营业执照副本复印件

要求：

1.提供有效的营业执照副本复印件；

2.复印件须加盖公章确认。

4、具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

致：       （采购单位名称）

我方参与的           （采购项目名称）（采购编号：　　　　）的磋商活动，我方郑重承诺，我方具有良好的财务会计制度，并依法缴纳税收和社会保障资金，不存在着偷逃税款和逃避缴纳社会保障资金的情况。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（磋商/定标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

法定代表人（或授权委托人）签字或盖章：

供应商盖章：

日     期：

5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

（采购单位名称）     ：

我方参与的            （项目名称）（采购编号：　　　　）的磋商活动，我方承诺具有履行合同所必需设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（磋商/评审/成交/签约），我方对此无任何异议。

特此承诺！

法定代表人（或授权委托人）签字或盖章：

供应商盖章：

日     期：

6、无重大违法记录的书面声明

致：       （采购单位名称）

我方参与           （采购项目名称）（采购编号：　　　　）项目的磋商活动，我方郑重声明，我方参加本项目磋商活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

法定代表人（或授权委托人）签字或盖章：

供应商盖章：

日     期：

7、企业类型声明

7.1 中小企业声明函格式

（小、微企业提供）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  （标的名称）  ，属于   （采购文件中明确的所属行业）  ；承建（承接）企业为  企业名称  ,从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元,属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.  （标的名称）  ，属于   （采购文件中明确的所属行业）  ；承建（承接）企业为  企业名称  ,从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元,属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商盖章：

日     期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

7.2监狱企业声明函

（监狱企业提供）

本公司郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加（采购人名称）的（项目名称）（项目编号）（标项）供本企业制造的产品（产品名称见下表一），由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他监狱企业制造的产品（产品名称见表二）。本条所称产品不包括使用其他监狱企业制造的产品。

| 表一 |
| --- |
| 序号 | 产品名称 | 制造企业 | 品牌 | 规格型号 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 与分项报价表一致 |
|  |  |  |  |  | 与分项报价表一致 |

| 表二 |
| --- |
| 序号 | 产品名称 | 制造企业 | 品牌 | 规格型号 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 与分项报价表一致 |
|  |  |  |  |  | 与分项报价表一致 |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

监狱企业盖章：

日        期：

注：须附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则视为供应商放弃相关政策优惠处理。

7.3残疾人福利性企业声明函

[残疾人福利性企业提供]

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本企业为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）的（项目名称）（项目编号）（标项）项目采购活动提供本单位制造的产品（产品名称见下表一），由本单位承接工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品（产品名称见下表二），本条不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

| 表一 |
| --- |
| 序号 | 产品名称 | 制造企业 | 品牌 | 规格型号 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 与分项报价表一致 |
|  |  |  |  |  | 与分项报价表一致 |

| 表二 |
| --- |
| 序号 | 产品名称 | 制造企业 | 品牌 | 规格型号 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 与分项报价表一致 |
|  |  |  |  |  | 与分项报价表一致 |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性企业盖章：

日       期：

注：1、符合小微企业或监狱企业或残疾人福利性企业政策的供应商应提供以上相关材料，否则视为供应商放弃相关政策优惠处理。

2、中小微型企业划分标准参照国家统计局印发的《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》。

3、供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

## 三、资信商务及技术文件格式

资信商务及技术文件外包装

(格式)

响应文件

项目名称：

采购编号：

标段：（若有）

响应文件名称：资信商务及技术文件

供应商全称（盖章）：

供应商地址：

邮编：

“在xxxx年x月x日x时x分之前不得启封”

资信商务及技术文件封面

（格式）

技术文件

正本或副本

项目名称：

采购编号：

标段：（若有）

供应商名称：

供应商地址：

邮编：

年 月  日

资信商务及技术文件目录

一、资信商务文件

（1）供应商信用信息声明书

（2）商务响应表

（3）项目业绩表

（4）承诺书

（5）供应商认为有利于本次磋商的其它资信商务文件

二、技术文件

（6）人员配备表

（7）项目理解及分析

（8）项目实施方案

（9）项目保障措施

（10）培训管理

（11）售后服务方案

（12）供应商认为有利于本次磋商的其它技术文件

一、资信商务文件

1.供应商信用信息声明书

| 企业名称 |  | 企业资质等级 （如 有） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企 业 地 址 |  | 联 系 电 话 |  |
| 项目名称 |  | 项目负责人姓名 |  |
| 供应商 市场 行为 信誉 情况 | 有无受到财政监管部门处理、公告的不良行为。（未注明公告期限的） |  |
|  | 有无受到财政监管部门处理、公告的不良行为（在公告期内）。 |  |
|  | 有无受到财政监管部门处理、公告的不良行为（不在公告期但在三年内）。 |  |
|  | 申请报名前三年内，在经营活动中有无重大违法记录（重大违法记录包括：（一）县级以上行政机关对企业或其法定代表人、董事、监事、高级管理人员在经营活动中的违法行为做出的行政处罚决定，但警告和罚款额在较大数额以下的行政处罚决定除外。（二）各级司法机关对供应商或其法定代表人、董事、监事、高级管理人员在经营活动中的违法行为做出的刑事判决。 |  |
| 供应商 信用 情况 | 是否列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。 |  |
| 供应商 声 明 | 本企业对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。 (单位公章) 日 期： 年 月 日 |

注：1、企业对上述情况进行承诺，按本表格内容如实填写；

2、本表格须在磋商时作为响应文件的资信部分内容放入响应文件中；

3、本表格由企业自己填写，若无表中所列情况，则在相应栏中写“无”，若有，须按具体次数分别说明（包括处罚时间、事由、处罚主体等）；

4、联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.商务响应表

| 项目 | 竞争性磋商文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务要求 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| … |  |  |  |

填写说明：

1.项数不够时，可自行添加。

2.对照竞争性磋商文件第二章采购需求进行响应，如有偏离的，供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将作无效磋商处理。

3.未在上表列出或不填写此表的，则视为完全响应竞争性磋商文件要求。

法定代表人（或授权委托人）签字或盖章：

供应商盖章：

日     期：

3.项目业绩表

供应商同类项目实施情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 委托单位 | 合同金额 | 合同签订日期 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：合同等相应资料复印件附后。

法定代表人（或授权委托人）签字或盖章：

供应商盖章：

日     期：

4.承诺书

台州中亿工程管理有限公司：

如我公司被确定为该项目中标（或成交）单位，我公司承诺在中标（或成交）公告发布之日起5个工作日之内向贵公司按本项目竞争性磋商文件约定一次性支付采购咨询费。逾期未支付的，贵公司有权就此事项向我公司提出赔偿，我公司愿意承担由此产生的全部赔偿责任及费用。

注：

代理机构账户信息

户名：台州中亿工程管理有限公司青田县分公司

账号：33060200201000000213

开户银行：浙江泰隆商业银行青田鹤城小微企业专营支行

供应商盖章：

日     期：

5.供应商认为有利于本次磋商的其它资信商务文件

磋商评审办法及评分标准中涉及评分的相应证件、证明等资料的复印件

二、技术文件

6.人员配备表

| 姓名 | 本项目拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 学历 | 职称 | 专业 | 联系电话 | 类似业绩或工作经验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格自行划表填写。

2.上述人员如有学历、职称证书、社保等，可将其复印件附本表后。

供应商盖章：

日    期：

7.项目理解及分析

8.项目实施方案

9.项目保障措施

10.培训管理

11.售后服务方案

结合磋商评审办法及采购需求编制，格式自拟。

12.供应商认为有利于本次磋商的其它技术文件

格式自拟

## 四、报价文件格式

报价文件外包装

(格式)

响应文件

项目名称：

采购编号：

标段：（若有）

响应文件名称：报价文件

供应商全称（盖章）：

供应商地址：

邮编：

“在xxxx年x月x日x时x分之前不得启封”

报价文件封面

（格式）

报价文件

正本或副本

项目名称：

采购编号：

标段：（若有）

供应商名称：

供应商地址：

邮编：

年  月  日

报价文件目录

1.磋商一览表

2.报价明细表

3.供应商针对报价需要说明的其他文件和说明

1、磋商一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 采购编号 |  |
| 采购人名称 |  |
| 供应商名称 |  |
| 服务期限 |  |
| 总报价 | 小写 |  |
|  | 大写 |  |

注：

1.▲评审时如发现供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效供应商处理，同时采购组织机构按规定将该情况报主管部门，并视情将其列入不良供应商名单。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章，否则其磋商作无效标处理。

3.不接受有选择性的报价，不提供该报价表的报价文件视为未实质性响应竞争性磋商文件。

法定代表人（或授权委托人）签字或盖章：

供应商盖章：

日     期：

2、报价明细表

注：

（1）供应商对产生的总报价进行分析并结合采购需求的情况详细分项列表说明，报价明细表中的合计应等于“磋商一览表”中的总报价。

（2）如磋商只对总价进行报价的，各分项报价按总价针对前一轮报价总价下浮比例下浮。

法定代表人（或授权委托人）签字或盖章：

供应商盖章：

日     期：

3、供应商针对报价需要说明的其他文件和说明

# 第六章 磋商评审办法及评分标准

一、总则

本次评审采用综合评分法，总分为100分，其中价格分20分、资信及商务技术分80分。合格供应商的综合得分为各项目汇总得分，成交候选资格按综合得分由高到低顺序排列，综合得分相同的，按最后一轮磋商报价由低到高顺序排列；综合得分相同且报价相同的，采购人抽签选取成交候选人排名，排名第一的供应商为成交候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留2位小数。

供应商评审综合得分=资信及商务技术分+价格分

二、评标内容及标准

（一）资信及商务技术标

| 序号 | 评分内容 | 评分细则及标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类似业绩 | 供应商自2020年1月1日起（以合同签订时间为准）具有类似软件系统项目业绩的（至少包含人才管理、人才评测等业绩），每提供一个业绩得1分，最高得2分。是否属于类似业绩由磋商小组根据合同的内容、特点等与本项目的类似程度进行认定。 响应文件内须提供合同扫描件，供应商提供的资料不能体现上述评审要点的，还需提供合同甲方加盖公章的证明，否则不得分。 | 2 |
| 2 | 综合实力 | 供应商具有干部管理、人才测评、干部分析类软件产品著作权登记证书的，每个得1分，同类只计1次分，本项最高得3分，没有不得分。 响应文件内须提供相应证书扫描件，否则不得分。 | 3 |
| 3 | 人员配备 | （1）项目负责人具有 PMP 服务项目经理证书的得 2分。 （2）项目团队成员（项目负责人除外）不少于3人，每缺1人扣1分，扣完本项得分为止。 响应文件内须提供有效证书扫描件及其近6个月内在供应商单位缴纳的社保证明。 | 5 |
| 4 | 项目理解及分析 | 根据供应商对本项目建设背景、目标和功能需求的理解及分析进行评审，理解到位，分析透彻的5分，分析不全面或不合理或有所欠缺的每处扣1-2分，扣完本项得分为止。 | 5 |
| 5 | 项目实施方案 | 供应商提供市级可视化驾驶舱方案满足采购需求，具有完整性、针对性、合理可行的得5分，方案不满足采购需求或不合理或有所欠缺的每处扣1-2分，扣完本项得分为止。 | 5 |
|  |  | 供应商提供丽水华侨人才地图和青田聚才共富整合方案满足采购需求，具有完整性、针对性、合理可行的得5分，方案不满足采购需求或不合理或有所欠缺的每处扣1-2分，扣完本项得分为止。 | 5 |
|  |  | 供应商提供西餐大师全周期管理方案满足采购需求，具有完整性、针对性、合理可行的得10分，方案不满足采购需求或不合理或有所欠缺的每处扣0.5-1分，扣完本项得分为止。 | 10 |
|  |  | 供应商提供的人才驿站审核方案满足采购需求，具有完整性、针对性、合理可行的得3分，方案不满足采购需求或不合理或有所欠缺的每处扣0.5分，扣完本项得分为止。 | 3 |
|  |  | 供应商提供学历提升奖励审核方案满足采购需求，具有完整性、针对性、合理性的得3分。方案不满足采购需求或不合理或有所欠缺的每处扣0.5分，扣完本项得分为止。 | 3 |
|  |  | 供应商提供人才保险审核方案满足采购需求，具有完整性、针对性、合理性的得3分。方案不满足采购需求或不合理或有所欠缺的每处扣0.5分，扣完本项得分为止。 | 3 |
| 6 | 项目保障措施 | 根据供应商服务工作计划安排及进度保障措施的合理性、准确性较强的得5分，工作计划安排及进度保障措施不满足采购需求或不合理或有所欠缺的每处扣1-2分，扣完本项得分为止。 | 5 |
|  |  | 供应商针对本项目制定的服务质量保障措施合理、可行性、具有针对性（包括组织措施、机制措施、政策保障措施）较强的得5分，措施不满足采购需求或不合理或有所欠缺的每处扣1-2分，扣完本项得分为止。 | 5 |
|  |  | 供应商针对本项目制定的详细安装方案、调试方案、验收方案的完善性、可行性、科学性、合理性，较强的得5分，方案不满足采购需求或不合理或有所欠缺的每处扣1-2分，扣完本项得分为止。 | 5 |
| 7 | 培训管理 | 供应商有详细的针对本项目的培训方案（至少应包含供应商及原厂技术人员提供现场服务技术培训，培训目的、培训内容、培训对象、培训场次及人次、用户使用手册）的5分，缺项或方案不科学或不严密或不合理或不符合采购需求的，每处扣1-2 分，扣完本项得分为止。 | 5 |
| 8 | 售后 服务方案 | 供应商针对本项目有详细的售后服务方案，包括服务人员的配备、响应时间、响应程度、解决问题的能力，有完善的质量保证期内产品维护措施紧急问题处理预案的得3分，方案不科学或不严密或不合理或不符合采购需求的每处扣1-2 分，扣完本项得分为止。 | 3 |
|  |  | 满足竞争性磋商文件要求的免费运维年限的得1分，每增加一年免费运维年限，加1分，最高得3分。 | 3 |
| 9 | 演示讲解 | 根据供应商对软件实施组织规划，对重、难点分析及解决措施等方面的解说情况全面，具有针对性，且符合采购需求的得8分，不符合采购需求或解说不全面或不具有针对性的每项（处）扣2分，扣完本项得分为止。 供应商应将演示讲解内容提前拍摄成视频并压缩加密（密码由供应商自行保管），视频播放时间控制在10分钟以内，并在磋商截止时间前将加密视频一次性发送至代理机构指定邮箱 25737481@qq.com（限时内多次发送的，以最后一次为准，其余无效）。磋商截止时间起30分钟内供应商自行将视频密码发送至代理机构指定邮箱 25737481@qq.com，未在规定时间内发送演示视频或视频无法打开的，此项不得分。 | 8 |
| 10 | 编制质量 | 响应文件编排有序、内容详实、符合采购文件要求的，得2分；响应文件有关内容前后矛盾或存在其他错漏的，每项（次）扣 0.5 分，扣完该项得分为止。 | 2 |
| 注：按照磋商小组成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：资信及商务技术分=磋商小组所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。 |

（二）报价文件

1、价格分采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且最后一轮磋商报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。被磋商小组评定为无效投标的供应商不纳入打分，其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分=(评标基准价／最后一轮磋商报价)×20%×100。（四舍五入，保留两位小数）

该磋商评审办法及评分标准仅适用于本项目采购，解释权属于采购人。

附件：

申请表

项目名称：                                项目编号：

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 地 址 |  | 邮编 |  |
| 资质等级 |  |
| 经营范围 |  |
| 类别 项目 | 法定代表人 | 委托代理人 |  |
| 姓名 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |
| 手机号码 |  |  |  |
| 传真电话 |  |  |  |
| 报名时间 | 年 月 日 | 报名顺序号 |  |

供应商在磋商截止时间前可把申请表、营业执照副本复印件发送至25737481@qq.com邮箱。（加盖公章）